Informacja dla mieszkańców: sieć światłowodowa FERC GeckoInvest - status i harmonogram uruchamiania usług

W ostatnich tygodniach dostajemy sporo pytań o to, kiedy będzie można zamówić Internet światłowodowy na terenach objętych projektem FERC 5.22.09.00 realizowanym przez GeckoInvest sp. z o.o. Poniżej publikujemy aktualny, możliwie prosty opis sytuacji.

1) UKE i oferta hurtowa. Co dzieje się teraz?

Zanim usługi internetowe mogą ruszyć sprzedażowo, musi zostać domknięta procedura regulacyjna w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) dotycząca oferty hurtowej dla sieci wybudowanej w ramach FERC.

- 22 stycznia 2026 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu oferty hurtowej GeckoInvest dla sieci FERC.

- Konsultacje miały trwać 14 dni, co oznacza, że zakończyły się na początku lutego 2026 r.

- Aktualnie oczekujemy na kolejny krok po stronie UKE, tj. wezwanie i uwagi przygotowane na podstawie stanowisk przesłanych przez innych Operatorów w trakcie konsultacji. Na dziś takiego wezwania jeszcze nie otrzymaliśmy, więc nie możemy przesądzić, jak szeroki będzie zakres ewentualnych korekt w ofercie.

Link do informacji UKE (BIP):
https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-oferty-hurtowej-geckoinvest-sp-z-o-o-dla-sieci-kpoferc,3665.html

2) Kiedy mieszkańcy będą mogli zamawiać usługi?

Najważniejsze: sprzedaż usług detalicznych (czyli możliwość zamówienia Internetu przez mieszkańców) będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu oferty i formalnym domknięciu procesu po stronie UKE.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami, po zatwierdzeniu całości:

- opublikujemy listę adresów z możliwością świadczenia usług,

- a publikacja nastąpi minimum 30 dni przed fizyczną możliwością rozpoczęcia sprzedaży.

Z perspektywy harmonogramu wdrożenia bezpiecznie zakładamy, że pierwszych Klientów z aktywną usługą światłowodową można się spodziewać w okolicach końca II kwartału 2026 r. Jest to termin orientacyjny, zależny od przebiegu procesu w UKE oraz finalnych ustaleń. Należy przy tym podkreślić, że sprzedaż usług będzie dotyczyć wyłącznie adresów już wybudowanych i rozliczonych z CPPC.

3) Dlaczego widać już zbudowaną sieć, a nadal nie ma sprzedaży?

To częste pytanie. Sama obecność infrastruktury (np. prace w terenie, skrzynki, studnie, odcinki sieci) nie oznacza automatycznie, że usługa może być już sprzedawana. W przypadku sieci FERC kluczowe są:

- formalne zatwierdzenie warunków hurtowych,

- publikacja adresów zgodnie z wymogami,

- gotowość techniczna do podłączeń na konkretnych punktach adresowych.

4) Otwarty dostęp - co to znaczy w praktyce?

Sieć FERC jest budowana jako sieć otwartego dostępu. Oznacza to, że docelowo mieszkańcy będą mogli korzystać z usług świadczonych przez różnych dostawców (Internet/TV/telefon), którzy będą oferować swoje usługi na tej samej infrastrukturze.

5) Gdzie będziemy publikować aktualizacje?

Będziemy komunikować kolejne kroki, w tym:

- informacje o zatwierdzeniu oferty,

- terminy oraz listę adresów objętych możliwością świadczenia usług,

- zasady uruchamiania usług na konkretnych obszarach.

Strona GeckoInvest: https://geckoinvest.pl/
Projekty UE (w tym KPO/FERC): https://geckoinvest.pl/projekty-ue/
Zgłoś swój adres do podłączenia: https://geckoinvest.pl/zasieg/#zglos-adres

Jak tylko pojawi się możliwość zawarcia umowy nasze Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z tobą.