Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
I. Wieloletnia prognoza finansowa


Rada Gminy Malbork Uchwałą Nr XX/169/2016  z dnia 29 grudnia 2016r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2029.
Przyjęta prognoza nie przewidywała zaciągnięcia w roku 2017 kredytów i pożyczek. 
W prognozie przyjęto planowane wolne środki w wysokości 774.882 zł.  Faktycznie wolne środki po stronie wykonania wyniosły 1.677.652,74  zł. 
W ciągu I półrocza 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn :

-uaktualnienie wykonania budżetu roku poprzedniego ( 2016 )
-zwiększenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków  o kwotę 611.548,34 zł
-zmiany ogólnej kwoty oraz struktury dochodów i wydatków roku 2017,

-dokonano zwiększenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –aktywizacja społeczno-zawodowa” w roku 2017,

-dokonano zwiększenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia „Edukacja bez barier” na 2017 rok,

-wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie ”Kreatywny świat przedszkolaka” wraz z określeniem limitu wydatków na lata 2017-2018, 

-uaktualniono WPF w latach 2017-2029 w zakresie kwoty długu oraz rozchodów budżetu w związku z zaciągnięciem w 2016 roku mniejszej kwoty kredytu niż planowano ( 500.000 zł zamiast 2.000.000 zł ) oraz zobowiązaniami wymagalnymi zakładu budżetowego,

-uaktualnienie dochodów i wydatków na programy, projekty finansowane z udziałem środków europejskich w 2018 roku,

-wprowadzono w roku 2017 przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.133.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz rozchody w roku 2018 związane ze spłatą tego kredytu po otrzymaniu dofinansowania. Uwzględniono również otrzymanie dofinansowania w dochodach 2018 roku oraz dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.
W związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia Gminy, które zgodnie             z ostatnią zmianą wieloletniej prognozy przyjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/212/2017            z dnia 30.06.2017r. przedstawiają się następująco :

	Rok
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1ustawy do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń w %
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w %

	2017
	3,83
	16,85

	2018
	4,05
	12,18

	2019
	4,19
	8,31

	2020
	4,18
	6,49

	2021
	1,05
	8,90

	2022
	0,98
	9,65

	2023
	0,91
	8,94

	2024
	0,39
	8,10

	2025
	0,36
	7,48

	2026
	0,34
	7,48


W stosunku  do wyjściowej prognozy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań uległ zmniejszeniu na koniec 2017 roku z 4,10 % na 3,83 %., natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń uległ zwiększeniu z 14,45 % na 16,85 %
II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć ujętych do realizacji w WPF przedstawia się następująco :
1. Projekt „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja społeczno-zawodowa”
Projekt realizowany z udziałem środków europejskich w latach 2016-2018.

Łączna wartość projektu to kwota 455.065 zł, w tym 13.920 zł stanowi wkład niepieniężny Gminy. Planowane łączne wydatki w ramach projektu stanowią kwotę 441.145 zł, z czego wkład Gminy to kwota 62.990 zł.
W I półroczu 2017 roku na realizację projektu wydano 22.672,71 zł, z tego ze środków europejskich 11.180,71 zł.
2. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław ”

Projekt planowany do realizacji w latach 2017-2018 w  partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach MOF. 

Projekt uzyskał dofinansowania ze środków UE, umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 28 czerwca 2016 roku. Wartość projektu w części dla Gminy Malbork to kwota     497.064,69 zł, w tym dofinansowanie 324.061,33 zł 

Realizacja projektu została rozpoczęta. W drodze postępowania przetargowego wybrany został Inżynier kontraktu. Wydatki z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. to kwota 10.014,27 zł.

Ogłoszono także przetarg na roboty budowlane.
3. Projekt „Edukacja bez barier”

Projekt realizowany z udziałem środków europejskich w latach 2016-2018

W I półroczu 2017 roku na jego realizację wydano 395.207,42 zł. Łącznie, od początku realizacji tego przedsięwzięcia, wydano 436.675,41 zł, z tego ze środków europejskich 436.664,65 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 10,76 zł został wniesiony w roku 2016.   Na lata 2017-2018 wkładem własnym Gminy jest wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal.

4. Projekt „Kreatywny świat przedszkolaka”
Realizacja projektu nie została rozpoczęta z uwagi na wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie postanowień umowy. 

Wniosek przewidywał rozpoczęcie realizacji projektu we wrześniu 2016 roku. Z uwagi na fakt, że pozytywna weryfikacja projektu nastąpiła z końcem listopada 2016 roku, a umowa o dofinansowanie podpisana została dopiero w lutym 2017r. większość założeń projektowych     ( remonty, zakupy, grupa docelowa projektu ) uległo znaczącym zmianom.
5. Projekt „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych”
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata    2014-2020 została podpisana 12.12.2016r. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2018 z wykonaniem robót budowlanych w bieżącym roku. Całkowita wartość projektu to 2.167.356,94 zł, z czego dofinansowanie to kwota 1.813.609,31 zł.
W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został Wiodący Inspektor Nadzoru.
W trakcie przygotowywania jest dokumentacja przetargowa niezbędna do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

