Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
I. Wieloletnia prognoza finansowa


Rada Gminy Malbork Uchwałą Nr XXX/247/2018  z dnia 28 grudnia 2017r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030.
Przyjęta prognoza przewidywała zaciągnięcie w roku 2018 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 3.358.000 zł (w tym 2.118.000 zł                         z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 718.000 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 1.810.000 zł, w związku ze zmianą sposobu dofinansowania  realizacji projektu ze środków europejskich z refundacji na zaliczkę.

Po tej zmianie prognoza przewiduje zaciągnięcie w roku 2018 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.548.000 zł (w tym 308.000 zł                         z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 718.000 zł

Postępowanie związane z zaciągnięciem kredytu zostało zakończone. Gmina Malbork uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty tego kredytu. Przetarg został ogłoszony w dniu 16 maja 2018 roku z wyznaczonym terminem otwarcia ofert na 12.06.2018r. 

Wpłynęły 3 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wolne środki wyniosły po stronie wykonania 1.986.216,74 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom          z poniższych przyczyn :

-uaktualnienie wykonania budżetu roku poprzedniego ( 2017 ),
-zwiększenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków  o kwotę 1.474.083,73 zł,
-zmiany ogólnej kwoty oraz struktury dochodów i wydatków roku 2018,

-dokonano zwiększenia limitów kwot w roku 2018 na realizację przedsięwzięcia „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych” o kwotę 334.008 zł. Limit na 2018 rok po zmianie wynosi 2.641.633 zł, 

-dokonano zwiększenia limitów kwot w roku 2018 na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork” o kwotę 26.501,95 zł.  Limit na 2018 rok po zmianie wynosi 40.323,95 zł,
-uaktualniono WPF w zakresie kwoty długu na koniec 2017 roku w związku                            z występowaniem zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego,
-uaktualniono dochody i wydatki na programy, projekty finansowane z udziałem środków europejskich,
-zwiększenie limitów kwot w roku 2018 na realizację przedsięwzięcia „Edukacja bez barier” o kwotę 22.117,44 zł oraz przedsięwzięcia „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” o kwotę 125.817,76 zł,

-dokonano zwiększenia limitów kwot  na realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław” o kwotę 116.283,59 zł jako wydatki niekwalifikowalne

-zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 1.810.000 zł                      i zwiększenia o tą samą kwotę  dochodów  na programy, projekty finansowane z udziałem środków europejskich w 2018 roku, w związku ze zmianą sposobu dofinansowania projektu z refundacji na zaliczkę,
W związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia Gminy, które zgodnie             ze zmianą wieloletniej prognozy przyjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/277/2018            z dnia 08.06.2018r. przedstawiają się następująco :

	Rok
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1ustawy do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń w %
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w %

	2018
	4,40
	15,34

	2019
	5,17
	10,46

	2020
	4,89
	7,63

	2021
	2,07
	6,05

	2022
	2,10
	6,97

	2023
	1,99
	7,03

	2024
	1,57
	6,77

	2025
	1,49
	6,68

	2026
	1,42
	6,61

	2027
	1,03
	6,54

	2028
	1,29
	6,54

	2029
	1,22
	6,54

	2030
	1,14
	6,54


W stosunku  do wyjściowej prognozy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań uległ zmniejszeniu na koniec 2018 roku z 4,70 % na 4,40 %., natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń uległ zwiększeniu z 12,52 % na 15,34 %
II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć ujętych do realizacji w WPF przedstawia się następująco :
1. Projekt „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja społeczno-zawodowa”
Projekt realizowany z udziałem środków europejskich w latach 2016-2018.

Łączna wartość projektu to kwota 455.065 zł, w tym 13.920 zł stanowi wkład niepieniężny Gminy. Planowane łączne wydatki w ramach projektu stanowią kwotę 441.145 zł, z czego wkład Gminy to kwota 62.990 zł.
W I półroczu 2018 roku na realizację projektu wydano 95.903,13 zł, z tego ze środków europejskich 81.561,13 zł.
2. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław ”

Projekt realizowany w latach 2017-2018 w  partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach MOF. 

Projekt uzyskał dofinansowania ze środków UE, umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 28 czerwca 2016 roku. Wartość projektu w części dla Gminy Malbork to kwota     497.064,69 zł, w tym dofinansowanie 324.061,33 zł 

W I półroczu 2018 roku rozpoczęły się roboty budowlane, które zgodnie z zawartą umową      z Wykonawcą mają zostać zakończone do dnia 31.08.2018r.
Na dzień 30.06.2018r. wydatki na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 398.876,49 zł,       z tego ze środków europejskich 255.758.,66 zł.
3. Projekt „Edukacja bez barier”

Projekt realizowany z udziałem środków europejskich od 2016 roku. Realizacja projektu została zakończona 30.06.2018r.

W I półroczu 2018 roku na jego realizację wydano 138.088,54 zł. 
Łącznie, od początku realizacji tego przedsięwzięcia, wydano 687.863,71 zł, z tego ze środków europejskich 615.441,04 zł, z budżetu krajowego 72.411,91 zł.  Wkład własny Gminy w wysokości 10,76 zł został wniesiony w roku 2016. Na lata 2017-2018 wkładem własnym Gminy jest wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal.

4. Projekt „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych”
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata    2014-2020 została podpisana 12.12.2016r. Realizacja projektu przewidziana jest na lata  2017-2018 z wykonaniem robót budowlanych w bieżącym roku. Całkowita wartość projektu to kwota 2.679.001,75 zł, z czego dofinansowanie to kwota 2.248.507,40 zł.
Wydatki na realizację zadania w I półroczu tego roku wyniosły 1.089.393,58 zł, z tego ze środków europejskich 925.984,57 zł, ze środków Gminy 163.409,01 zł.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31.07.2018r.
5. Projekt „Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich.”

Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63%.

Realizację projektu rozpoczęto w 2017 roku. Projekt został już zrealizowany. 

Łączne wydatki wyniosły 178.535,54 zł, z tego dofinansowanie 112.965,86 zł, wkład własny Gminy 64.569,68 zł, wydatki niekwalifikowane 1.000 zł.
6. Projekt „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork”

Projekt realizowany z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska     i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy dotacji z dnia 21.09.2017r.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w ubiegłym roku, a jego zakończenie nastąpi w terminie do 31.12.2018r.

Wydatki na ten cel od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły 38.366,91 zł, z tego środki WFOŚiGW w wysokości 31.972,43 zł.
7. „Rozbudowa SP Nowa Wieś”
 Na dzień 30.06.2018r. wykonana została koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi za kwotę 14.760 zł.
